COSTLY — FRONTEND

Plan de Implementación por Módulos

Distribuidora de Servicios Vadibarot Ltda.

Versión 1.0 — 16/3/2026

# 1. Stack Tecnológico

El frontend de Costly está construido con el siguiente stack:

| Tecnología | Propósito |
| --- | --- |
| React 18 + Vite | Framework principal + build tool |
| React Router v6 | Navegación entre páginas |
| TanStack Query | Fetch, cache y sincronización con el backend |
| Zustand | Estado global (usuario logueado, token) |
| Tailwind CSS | Estilos utility-first fiel a la plantilla |
| React Hook Form + Zod | Formularios con validación (mismo Zod que el backend) |
| Axios | Cliente HTTP con interceptor de JWT automático |
| Recharts | Gráficas del dashboard |
| date-fns | Manejo de fechas en español |
| Lucide React | Iconografía |

# 2. Estructura del Proyecto

Todos los módulos siguen la misma estructura. El desarrollador solo necesita crear el archivo de página y registrarlo:

| Carpeta / Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| src/pages/XxxPage.jsx | Pantalla completa del módulo (crear aquí) |
| src/pages/placeholders.jsx | Quitar el export del módulo cuando esté listo |
| src/App.jsx | Importar y registrar la nueva página en las rutas |
| src/hooks/useApi.js | Todos los hooks de React Query ya están listos |
| src/lib/api.js | Cliente Axios con JWT automático — no tocar |
| src/lib/utils.js | Helpers: fmtCurrency, fmtDate, estadoLabel, etc. |
| src/components/ui/Modal.jsx | Modal y Confirm reutilizables |
| src/components/ui/Spinner.jsx | Spinner, KpiCard, Semaforo, Pill |
| src/index.css | Clases globales: btn, card, tbl, pill-*, form-input |

# 3. Pasos para Implementar un Módulo

- 1. Copiar el archivo XxxPage.jsx del mockup HTML a src/pages/

- 2. Abrir src/pages/placeholders.jsx y eliminar el export del módulo

- 3. Abrir src/App.jsx e importar la nueva página directamente

- 4. Usar los hooks de src/hooks/useApi.js — ya están todos listos

- 5. Usar Modal y Confirm de src/components/ui/Modal.jsx para formularios

- 6. Crear una rama: feature/modulo-nombre antes de empezar

- 7. PR con revisión antes de hacer merge a main

Clases CSS globales ya disponibles en index.css: btn btn-primary / btn-outline / btn-danger card / card-header / card-title / card-body tbl (tabla) / form-input / form-label / form-group pill pill-green / pill-yellow / pill-blue / pill-red / pill-gray / pill-violet s3 s3g / s3y / s3r (semáforos) / incb (chip incoterm) / ic (chip genérico)

# 4. Plan de Implementación por Sprint

## Sprint 1 — Catálogos

| Módulo | Dificultad | Días | Archivo | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedores ✅ | Fácil | 1–2 | ProveedoresPage.jsx | — |
| Clientes | Fácil | 1 | ClientesPage.jsx | — |
| Productos | Medio | 2 | ProductosPage.jsx | — |
| Empresa | Fácil | 1 | EmpresaPage.jsx | — |

## Sprint 2 — Operaciones

| Módulo | Dificultad | Días | Archivo | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Importaciones | Medio | 2 | ImportacionesPage.jsx | Pedidos |
| Seguimiento / Hitos | Medio | 2 | SeguimientoPage.jsx | Pedidos |
| Aduana | Medio | 2 | AduanaPage.jsx | Importaciones |

## Sprint 3 — Finanzas

| Módulo | Dificultad | Días | Archivo | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costeo | Difícil | 4–5 | CosteosPage.jsx | Importaciones |
| Pagos | Medio | 2 | PagosPage.jsx | Pedidos |

## Sprint 4 — Admin y Reportes

| Módulo | Dificultad | Días | Archivo | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | Fácil | 1 | UsuariosPage.jsx | — |
| Auditoría | Fácil | 1 | AuditoriaPage.jsx | — |
| Reportes | Difícil | 4–5 | ReportesPage.jsx | Costeo, Pagos |

# 5. Asignación al Equipo

| Desarrollador | Rol | Módulos | Dificultad | Días est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandon | Lead / Backend + Módulos complejos | Costeo, Reportes, Importaciones | Alta | 10–12 |
| Dev 2 | Operaciones | Seguimiento / Hitos, Aduana, Pagos, Productos | Media | 7–8 |
| Dev 3 | Catálogos y Admin | Proveedores ✅, Clientes, Empresa, Usuarios, Auditoría | Baja | 5–6 |

# 6. Convenciones de Código

Reglas que todos los desarrolladores deben seguir:

- Una rama por módulo: feature/modulo-clientes

- Nunca hacer push directo a main — siempre PR con revisión

- Usar los hooks de useApi.js — no llamar api.get() directamente desde el componente

- Todos los formularios con React Hook Form + Zod

- Usar las clases CSS globales del index.css — no escribir estilos inline

- Manejar estados de loading con <Spinner /> y errores con mensajes visibles

- El token JWT se agrega automáticamente por el interceptor de Axios — no tocarlo

- Los datos sensibles nunca en localStorage — Zustand usa persist con sessionStorage

⚠ Importante: Mockups HTML de referencia Junto con este documento se entrega el archivo MOCKUPS_COSTLY.html con el diseño visual de cada pantalla. Cada pantalla en el HTML es la referencia de implementación. Replicar en React usando las clases del index.css y los hooks del useApi.js.